**Příloha č. 2 „Výzvy“**

**Smlouva o dílo č. …..... (evidenční číslo zhotovitele)**

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“)

mezi

**Název: Město Velké Hamry**

Sídlo: č.p. 362, 468 45 Velké Hamry

IČ: 00262595

DIČ: CZ00262595

č.ú.: Česká spořitelna a.s., 27-963263399/0800

Zastoupené: Ing. Jaroslav Najman, starosta

(dále jen „objednatel“)

a

**Název: ….............................**

Sídlo: ….............................

IČ: …..................

DIČ: ......................

č.ú.: …................................

Zapsán v: ….....................................................................................

Zastoupený: ….....................................................................................

(dále jen „zhotovitel“)

**Čl. I**

**Předmět smlouvy**

**a) Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (dílo):**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje hotové dílo ve lhůtách a za podmínek uvedených v jednotlivých bodech této smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu. Konkrétním závazkem specifikujícím předmět díla je **„Celková oprava speciálního požárního cisternového automobilu LIAZ, CAS 25“** (dále jen „dílo“).

2. Dílo bude provedeno dle podmínek výzvy, položkového rozpočtu a nabídky zhotovitele ze dne ……………………………. Předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen „nabídka“).

**b) Ostatní požadavky na provedení díla:**

1. Veškeré práce budou prováděny dle obecně platných právních a technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

2. Dílo bude provedeno tak, aby vozidlo splňovalo podmínky stanovené v předpisech pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, platnými předpisy ČSN, vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, v platném znění, a vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, v platném znění.

3. K předání a převzetí díla bude doloženo:

* 1x český návod k obsluze v písemné podobě
* Protokol o výchozí revizi elektrických zařízení
* Záruční listy, atesty, osvědčení jakosti a kompletnosti, prohlášení o shodě a české návody k obsluze dodaných zařízení
* Doklad o provedené technické kontrole

**Čl. II**

**Doba a místo plnění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadovaném rozsahu a kvalitě nejpozději **do 30.4.2015**.

2. Dobou provedení se rozumí řádné provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předání objednateli v místě provádění díla.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli předmět plnění do 15 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje předmět plnění ve lhůtě do 15 dnů od podpisu smlouvy převzít a dopravit na vlastní náklady do místa provádění díla. Při předání předmětu plnění bude provedena vstupní kontrola technického stavu a úplnosti vozidla zástupcem objednatele a zhotovitele a sepsán a podepsán bude zápis o předání a převzetí vozidla.

4. Převzetí ukončeného díla bude provedeno objednatelem za účasti zhotovitele v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje převzít hotové dílo na základě výzvy zhotovitele do 5 pracovních dnů. O předání a převzetí díla sepíší zástupci objednatele a zhotovitele zápis. Do zápisu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, a když ne z jakých důvodů. Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. Zápis o předání a převzetí bude obsahovat zejména zhodnocení provedených prací, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, včetně dohodnuté lhůty pro jejich odstranění a seznam předaných dokladů. Při převzetí díla bude vystaven certifikát „Osvědčení jakosti a kompletnosti“ na danou opravu.

**Čl. III**

**Cena za dílo a platební podmínky**

1. Cena za dílo, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2610 a následujících zákona jako cena **nejvýše přípustná** takto:

**Cena díla** uvedeného v čl. I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty **……………………… Kč**

**Daň z přidané hodnoty** v sazbě …......... činí částku ………………………… **Kč**

**Celková cena díla včetně DPH …..…………………… Kč**

2. V předchozím odstavci toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku).

3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že cena obsahuje veškeré objemy, dodávky a práce potřebné k úspěšné realizaci díla dle čl. I této smlouvy, dle výzvy a ostatních podmínek zadavatele. V ceně jsou zahrnuty i náklady na zajištění dokladů k přejímacímu řízení.

4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v případě změn sazeb daně z přidané hodnoty v průběhu provádění díla.

5. Zhotovitel má nárok na poskytnutí zálohy na provedení díla ve výši 320 tis. Kč.

6. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po ukončení a předání díla bez vad a nedodělků. Splatnost daňového dokladu je 30 dní ode dne doručení objednateli. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat zejména tyto údaje:

* Fakturační adresa: Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry)
* Označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ
* Pořadové číslo daňového dokladu
* Označení smlouvy pro realizaci díla
* Datum vystavení dokladu, datum zdanitelného plnění a splatnost faktury
* Označení formy úhrady vč. názvu banky, jejího kódu a čísla účtu, ve prospěch kterého má být uhrazena
* Rozsah a předmět zdanitelného plnění
* Fakturovanou výši ceny celkem bez DPH, sazbu DPH a výši DPH, celkovou částku vč. DPH
* Razítko a podpis oprávněné osoby.

7. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené touto smlouvou a tyto údaje budou nesprávné nebo neúplné nebo budou uvedené jiné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do 5 pracovních dnů k přepracování zhotoviteli a doba splatnosti začíná znovu plynout od termínu obdržení opravené faktury. Změnu splatnosti musí zhotovitel zapracovat do opravené faktury. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být soupis provedených prací podepsaných objednatelem.

8. Za vícepráce bude považována pouze potřeba činností, které se z hlediska nutnosti objeví v průběhu provádění díla a které nebylo možno v době uzavření této smlouvy předvídat (v důsledku nepřístupnosti, nemožnosti ověření skutečného stavu). Veškeré vícepráce musí být odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě, jinak nebudou zhotoviteli uhrazeny.

**Čl. IV**

**Odpovědnost za vady**

1. Dílo má vady, neodpovídá-li této smlouvě.

2.  **Záruční doba činí ……………… měsíců** počíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

6. Případné vady, které se objeví po předání a převzetí díla v záruční době a budou prokazatelně zaviněny zhotovitelem, se zhotovitel zavazuje odstranit na vlastní náklady nejpozději do 2 dnů ode dne převzetí vozidla, případně ve lhůtě dojednané s objednatelem nebo uživatelem. Tato lhůta se stanoví přiměřeně podle povahy a druhu vady na základě návrhu objednatele.

7. Záruční doba díla nebo jeho jednotlivé části, které se vada týká, neběží po dobu odstraňování vad. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

8. Záruční doba díla nebo jeho jednotlivé části, které se vada týká, neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat.

9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které použil k provedení díla.

10. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy má sjednáno pojistné krytí možných škod vzniklých následkem jeho činnosti (pojistná smlouva č. ………………….. ze dne ……………………). Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho částech nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

11. V případě, že zhotovitel poškodí již zabudované části, je povinen je uvést do původního stavu na vlastní náklady.

**Čl. V**

**Smluvní pokuty**

1. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,05 % z částky, která je fakturována, za každý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo v řádném termínu je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

5. Nepřevezme-li zhotovitel vozidlo k odstranění reklamované vady nebo nedodělku do 2 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

**Čl. VI**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provádění kontroly umožnit.

2. Zhotovitel je povinen písemně přizvat nejméně 2 pracovní dny předem objednatele ke všem prováděným zkouškám, ke kontrole prací, které budou v dalším procesu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Jestliže zhotovitel nepřizve objednatele ke kontrole, je povinen na požádání objednatele zkoušky opakovat nebo práce odkrýt na svůj náklad. O výsledku provedení kontroly bude pořízen písemný záznam.

3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli před uzavřením smlouvy o dílo. Zhotovitel odpovídá za případnou škodu vzniklou na majetku objednatele způsobenou v souvislosti s činností zhotovitele. Dojde-li ke škodám na majetku objednatele, bude k nim v přímém odpovědnostním vztahu.

4. Zhotovitel je plně odpovědný za dodržení technologií prováděných prací, za odbornou způsobilost pracovníků, za dodržení veškerých předpisů při provádění díla.

5. Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění takových vad a nedodělků nese až do vyjasnění zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen veškeré měněné součásti uvést na „Seznam měněných součástí“, který bude nedílnou přílohou daňového dokladu a při kontrole prací, popř. při předání a převzetí hotového díla, umožnit objednateli prohlídku těchto součástí.

**Čl. VII**

**Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla požadovat změny oproti sjednanému rozsahu díla. Požadavek na změnu provedení díla musí být ze strany objednatele předložen písemně. V případě uplatnění takového požadavku, zhotovitel následně požadavek nacení a o změnách smluvní strany uzavřou dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou změnu provedení díla včetně změny ceny za dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že provedené dílo nebude zatíženo právy třetích osob.

3. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně nástupnictví.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

7. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

8. Tato smlouva byla schválena Radou města Velké Hamry dne …………………… pod č. usnesení …………………..

Ve Velkých Hamrech dne …........... V …………………. dne............

**za objednatele , Ing. Jaroslav Najman za zhotovitele**

**příloha ČÍSLO I SMLOUVY o dílo ČÍSLO ……………………**

**OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR**